Línea horizontal

Propuesta “Aubier”

Miércoles, 20 de Abril de 2022

**─ 241 STUDIOS ─**

Presupuesto para creación, implementación y deployment de web.

Mantenimiento y soporte a partir de 3 meses opcional.

# Presupuesto valido hasta 5/5/2022

## Registro:

1. Cliente: AUBIER S.R.L
2. Nombre de fantasía: Aubier
3. N° de proyecto: #127

## Descripción de compra:

| **Paquetes** | **Cantidad** | **Precio total** |
| --- | --- | --- |
| Diseño y estética del site | 1 | $5.000 |
| Maquetado en sketch y wireframe (desktop + mobile [teléfono]) | 10 (5 desktop, 5 teléfono) | $10.000 |
| Diseño y producción de el o los sites en desktop y mobile [teléfono] | 10 (5 desktop, 5 teléfono) | $60.000 |
| SEO Standard fee | 5 | $10.000 |
| Subida al servidor | 1 | $20.000 |
| **Sub Total** | | $105.000 |
| **I.V.A (21%)** | | $22.050 |
| **Total** | | $127.050 |

# Fases del proyecto:

* **Primera:** 
  + Se determinará el estilo, formato de fuentes, y paleta de colores de la web.
  + Se procederá a realizar sketches y diseños con feedback del cliente en las 5 páginas.
* **Segunda:**
  + Se procederá a comenzar la creación del HTML y hojas de estilo principales.
  + Posteriormente, se crearán los siguientes HTML.
* **Tercera:** 
  + Se correlacionará la web con las bases de datos necesarias y otros elementos del back-end provistos por el cliente.
  + Se realizarán los toques finales a la web.
* **Cuarta:**
  + Se realizará Search Engine Optimization.
  + Se alojará la web en un servidor que brinde seguridad HTTPS & SSL con dominio provisto por el cliente.
* **(OPCIONAL):**
  + Se proveerá soporte y mantenimiento pasados los 3 meses por una taza a negociar.

## Objetivos:

Web desde 0. Temática venta de lentes de madera, con dominio provisto por el cliente.

## Herramientas a utilizar:

1. Editor de texto: Sublime
2. Framework: Bootstrap, via CDN
3. Archivos: HTML, CSS, SASS.
4. Formatos: JPG, JPEG, WEBM, SVG.
5. Versionado: Git, Github.

**La cantidad de horas de implementación va a depender de los resultados del diseño. Aceptado el presupuesto por el diseño, se llevará a cabo un Gantt donde queden reflejadas fecha de entrega parcial y final en donde el cliente va a poder brindar feedback al respecto para realizar modificaciones. Validado el diseño final, se pasará un nuevo presupuesto dejando el valor aceptado a la fecha.**